TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2026 -2027

Thông tin sinh viên:

Họ tên sinh viên 1: Phan Trần Gia Hưng	MSSV: 0024417689 LỚP:ĐHCNTT24B-IT

Khóa học: 2024-2028

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống bản đồ số giới thiệu và tra cứu các di tích, địa điểm

văn hóa trên địa bàn

GVHD: ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh

| STT | Thời gian | Công việc cần thực hiện | Sản phẩm dự kiến | Người thực hiện | Báo cáo tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/09/2025 Đến 10/09/2025 | Tìm hiểu bài toán, khảo sát nhu cầu số hóa di tích Đồng Tháp và các giải pháp Web GIS | Ý tưởng giải quyết vấn đề, xác định phạm vi đề tài | Phan Trần Gia Hưng | Báo cáo ý tưởng |
| 2 | 16/09/2025 Đến 30/09/2025 | Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, thống nhất phương pháp nghiên cứu với GVHD | Nộp mẫu 2 bản giấy đúng quy định | Phan Trần Gia Hưng | Báo cáo GVHD |
| 3 | 01/10/2025 Đến 30/10/2025 | Xây dựng đề cương chi tiết: đặc tả chức năng, thiết kế kiến trúc và danh mục biểu mẫu xuất ra | Nộp mẫu 3 bản giấy hoàn chỉnh. Đề tài làm gì, đáp ứng chức năng gì, biểu mẫu xuất ra | Phan Trần Gia Hưng | Báo cáo lần 1 |
| 4 | 01/11/2025 Đến 30/11/2025 | Thu thập, chuẩn hóa dữ liệu di tích Đồng Tháp; thiết kế CSDL không gian và xây dựng Backend RESTful API | CSDL số hóa di tích; Hệ thống Backend API hoàn chỉnh kèm tài liệu Swagger | Phan Trần Gia Hưng | Báo cáo GVHD định kỳ |
| 5 | 01/12/2025 Đến 30/12/2025 | Lập trình Frontend Web GIS: tích hợp Leaflet, gom cụm marker, tìm kiếm, lọc địa bàn, hiển thị chi tiết | Giao diện Web GIS tương tác hoạt động tốt trên Web và Mobile Browser | Phan Trần Gia Hưng | Báo cáo lần 2 |
| 6 | 01/01/2026 Đến 28/02/2026 | Xây dựng phân hệ Quản trị CMS, định vị GPS, dẫn đường, hoàn thiện module sinh tem QR và xuất báo cáo biểu mẫu | Hệ thống Web GIS hoàn chỉnh toàn diện cả 2 phân hệ; xuất biểu mẫu thành công | Phan Trần Gia Hưng | Báo cáo GVHD định kỳ |
| 7 | 01/03/2026 Đến 15/03/2026 | Kiểm thử toàn diện hệ thống, thử nghiệm quét mã tại các di tích ở phường Cao Lãnh; viết dự thảo báo cáo khóa luận | Dự thảo toàn văn Báo cáo khóa luận tốt nghiệp (Chương 1-5) và sản phẩm hoàn thiện | Phan Trần Gia Hưng | Báo cáo lần 3 |
| 8 | 16/03/2026 Đến 20/03/2026 | Tiếp thu góp ý của GVHD, hoàn thiện toàn văn báo cáo KLTN, xin nhận xét GVHD và nộp hồ sơ thành lập hội đồng | Toàn văn Báo cáo KLTN đóng quyển hoàn chỉnh và hồ sơ bảo vệ nộp Khoa | Phan Trần Gia Hưng | Báo cáo GVHD định kỳ |
| 9 | 21/04/2026 Đến 29/04/2026 | Xây dựng slide thuyết trình, video demo, chuẩn bị câu hỏi và bảo vệ khóa luận trước Hội đồng chấm điểm | Bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng chấm điểm của Khoa | Phan Trần Gia Hưng | Hội đồng chấm điểm |

Phường Cao Lãnh, ngày tháng năm 2025

ký tên và ghi rõ họ tên Phan Trần Gia Hưng